4-18：

1. 后台管理系统
   1. 新增表单元素模版页面。
   2. 与后台开发配合，做弹出层页面的设计，各个页面样式的布局与调整
2. 调整商户平台页面部分样式
3. 修改商户平台制作优惠券的样式
4. 增加商户平台制作优惠券的有效期为“星期”的内容（30%）
5. 优惠券图片文字需要自定义，需要重新切图并做出来
6. H5动态生成手机页面（20%）
7. 优惠券商家图片椭圆问题

总结：制作页面的过程中，有些图切的方式不对，显示出来有问题，以上安排的工作多数已经完成，下周需要继续做的工作为4和6。

4-25:

1. H5动态生成手机页面
2. 商户平台
   1. 增加制作优惠券的有效期为“星期”的内容
   2. 修改与显示 “微信菜单”向上、向下排序的图标字体
   3. 添加微信菜单的图片加上 “手指点击”样式
   4. 修改“营销设置”的弹窗按钮为图片点击
   5. “微信菜单”url链接输入框添加默认http://显示
   6. “优惠券制作”增加领取限制
   7. “优惠券制作”增加券面额
   8. 修复点击链接“已经授权微信，点击跳转到菜单配置”，左边的“菜单管理”未被选中变色
   9. 微信菜单预览界面自适应高度、宽度
   10. Js控制微信菜单“一级菜单”、”二级菜单”的 添加与重命名 输入时控制不同的长度
   11. 调整营销设置里面的“活动设置”弹窗输入框样式
3. 微信公众号优惠券页面.

配合后台开发修复优惠券领取成功页面有滚动条问题

总结：

这周的工作主要是做H5动态生成手机页面与商户平台页面的调整，H5动态生成手机页面目前已经基本上完成，做页面的时候遇到页面高度的适配问题，最后采取了分辨率不高的电脑出现垂直滚动条的方式解决。商户平台页面的调整没有发现太大的问题，能够配合后台的开发完成。下周的工作计划是要为H5动态生成手机页面进行真机的预览和测试，测试文字的显示数量、样式以及添加一些动画的效果，同时，还有配合后台开发继续调整商户平台的页面bug，做页面的js交互。

5-3:

1. H5动态生成手机页面

添加动画，样式控制，字数控制

1. 后台管理系统
2. 页面分离成各个部分，以便于复用，并去除多余的代码
3. 商户平台
4. 协助Angto完成“优惠券创建”输入框非空判断
5. 获取系统时间设置到输入框中
6. 制作新版“优惠券查看”页面
7. 调整旧版“优惠券查看”页面布局样式
8. 增加“优惠券制作”界面垂直方向内容超出可以滚动样式
9. 修复“微信菜单”只有两个一级菜单时显示问题
10. 添加“优惠券”创建成功后弹出提示框
11. 添加设置日期格式Js代码
12. 添加随机折扣券js交互内容
13. 机构的优惠券12个页面
14. 首页“优惠券”页面完成
15. 子页面“代金券”页面完成

总结：做H5动态生成手机页面遇到的问题只要是内容的定位在手机上预览并没有完全自适应，经过查相关资料，最后采用百分比的方式进行定位。做后台管理系统、商户平台后台的问题主要是协助后台开发人员在完成js交互数据中解决遇到的难点，同时做一些新的页面和功能。下周的工作内容主要是完成机构的优惠券剩下的页面、配合后台开发人员解决商户平台后台遇到的一些问题。

5-9:

1. 商户平台
2. 增加使用门店限制内容、优惠券使用时间段限制
3. 账户管理的“赏金收入”、“营销开支”页面添加营销账户余额显示
4. 添加读、写、删浏览器cookies的判断js代码，清除浏览器缓存后点击页面跳转回登录页
5. 修改“营销设置”的效果分析图样式，让它可以左右分别显示两个图
6. 增加折扣券随机的为空js代码判断
7. 优惠券制作兑换券的券兑换内容绑定
8. 修改优惠券制作基础设置、使用说明的布局与操作
9. 修改优惠券制作领取限制js交互
10. 制作店铺绑定成功页面

2．机构的优惠券页面切图、制作

a) 票券详情

b) 订单确认

c) 分享好友

d) 门店列表

e) 商家活动

f) 商家详情

g) 周三5折

h) 个人信息

3．后台管理系统bms

a) 制作桔橙—商户注册申请注册页面

b) 修改弹出层的灰色背景为不可点击

c) 添加用户表格去掉边框样式、标签文字居右显示、修改按钮样式

d) 调整页面混乱的样式和js

e) 桔橙—商户注册申请注册页面添加时间控件

4. 手机优惠券页面

a) 添加loading加载

b) 添加改时间段不可使用透明层

总结：这周主要是对机构的页面进行切图和制作，并协助Angto完成了“优惠券制作“页面的各种js交互，以及处理后台管理系统bms的页面布局混乱问题。工作中遇到的问题主要是协助后台开发人员解决js交互难点、css样式调整，而这些问题都很好的解决了。

下周需要工作内容：

1. 完成机构剩下的页面切图和制作，并在真实的手机设备上进行测试，对发现的问题做出调整；
2. 为后台管理系统bms做一个公用的alert弹出层；
3. 协助后台开发人员调整页面样式、制作页面，写js交互

$('.timepicker').datetimepicker({

datepicker:**false**,

format:'H:i',

// step:5

});

$('.datepicker').datetimepicker({

lang:'ch',//中文化

timepicker:**false**,

format:'Y-m-d',

yearStart: 2016, //设置最小年份

yearEnd: 2050, //设置最大年份

});

$('.datetimepicker').datetimepicker({

lang:'ch',//中文化

});

5-9:

1. 修复官网产品页六边形显示异常的bug

2. 商户平台

a) 修复微信菜单“一级菜单”火狐浏览器添加操作异常

b) 店铺绑定成功页面修改样式与js控制浏览器关闭

c) 在“优惠券制作”点击按钮时添加一个弹出层

e) 协助mark解决遇到的css样式与js问题

3．机构的优惠券页面切图、制作

a) 我的订单

b) 订单详情

c) 手机测试所有页面

4．后台管理系统bms

a) 桔橙—商户注册申请注册页面添加图片上传预览js

b) 制作用户关联角色弹出层

c) 商户注册申请注册页面添加js动态删除图片

d) 使用css样式控制与美化商户注册申请注册页面

e) 菜单管理/菜单列表点击一级菜单后js动态加载与删除二级菜单

f) js获取弹出层点击的数据

e) 修复后台开发人员用js编写页面的样式混乱问题

f) 后台管理系统bms做一个公用的alert弹出层插件

5. 手机优惠券页面

a) 修复优惠券弹出层的页面可以滚动显示问题

总结：本周主要工作内容在于完成机构端的页面切图与实现，同时协助后台开发为后台管理系统的各种功能写js的交互操作。机构端的页面经过手机的测试后显示基本正常，没有发现太大的问题，在帮助Angto制作图片上传插件遇到的问题主要是插件的使用方式不是特别熟悉，所以只是协助他解决了部分难点，其他的是他自己完成。

下周需要工作内容：

1. 商户平台登录页面改版，同时增加一个轮播图引导页
2. 协助后台开发完成后台管理系统bms的功能

5.23

* 1. 商户平台登录页面
     + 1. 改版，同时增加一个轮播图引导页
       2. 增加页面公告服务通知列表展示页
       3. 增加页面公告服务通知内容详情页
       4. 手机端页面添加一个公用的js弹出层
  2. 手机端优惠券页面
     + 1. 增加404报错页面
       2. 监听浏览器窗口的变化改变div的定位
       3. Js动态调用一个公用的弹出层
  3. H5场景动画制作
     + 1. 添加自定义图片
       2. 添加自定义背景音乐
       3. 场景有无按钮的情况判断
       4. 获取页面标题的值

4. 后台管理系统

a) 增加alert弹窗的js回调函数调用

b) 电脑端上传图片样式布局与设计

c) 手机端上传图片样式布局与设计

d) 解决合同管理/合同详情页面的布局样式混乱问题

d) 解决商户管理/商户列表页面的布局样式混乱问题

e) 手机端商户注册申请增加时间滑动js插件与样式控制

总结：本周的工作内容完成了商户平台登录改版页面与页面的通知公告页面，同时为手机端页面、H5场景动画制作以及后台管理系统增加一些js交互的功能，以及协助后台开发解决在制作页面时遇到js难点、css样式混乱的问题。

下周需要工作内容：

1. 制作新版的买单界面
2. 协助后台开发完成后台管理系统bms的部分功能
3. 完善H5场景动画制作的其他功能

5.30

1. 手机端注册申请成功提示页面

2. 修复桔橙商户平台ie浏览器下上传文件显示bug

3. 新版的买单界面与js交互的功能

4. 增加新版买单界面部分js交互功能

4. 完成查询审核进度页面

5 完成我的审核进度页面

6. 完成查看审核进度页面

7. oms合同管理/合同新增页面重新排版

8. 新版微信点餐菜单页面

总结：本周的工作内容完成了进度审核的页面与交互的功能、新版的买单界面与交互的功能、后台审核的页面以及新版微信点餐菜单的部分页面。总体上没有太大的难度，遇到的问题也都很好解决了。

下周需要工作内容：

1. 完成新版微信点餐菜单页面与js交互功能

2. 协助后台开发完成后台管理系统bms的部分功能

6.6

1. 菜单页面

2.下单成功页面

3. 订单详情页面

4. 点单已确认页面

5. 一起点页面

6. js处理oms后台传过来的时间格式

7. 解决js设置oms浏览器cookie问题

总结：本周的工作内容不是很多，主要是完成的点餐的页面和交互的功能，页面的制作难点在于页面的垂直滚动设置，不过最后都友好的解决了。

下周需要工作内容：

1.配合后台开发完成点餐页面的其他功能

2.协助后台开发完成后台管理系统bms的部分功能

5.12

1. oms后台管理系统

a) 首页的重新制作

b) 其他页面的样式设置

c) 公告内容页

d) 公告列表页

e) 添加鼠标经过弹出提示信息

f) 修复所有页面的查看图片大图不显示问题

g) 控制手机端、电脑端上传图片的大小

2. 修复手机页面输入法输入数字在ios系统出现延迟的问题

3. 商户平台

a) 添加鼠标经过弹出提示信息

b) 登录页面添加电话号码

4. 点餐

a) 增加滑动选择用餐人数页面

总结：本周工作主要完成了oms系统的一些页面、解决了上传图片插件的控制问题，解决了手机输入法输入数字延迟问题，同时还为点餐增加了一个滑动选择用餐人数的界面。协助mark解决商户平台遇到的问题。

下周需要工作内容：

1. 将h5场景动画操作图做成静态页面
2. 其他事情就是协助mark做点餐功能
3. iframe页面自动刷新

6.20

1. 商户平台

a) 添加小秘书页面添加二维码

b) 优惠券制作背景修改成图片

2. h5场景动画

a) 首页重新布局排版

b) 文本设置的文本添加与js动态设置样式控制

c) 按钮设置的自定义内容与js动态设置样式控制

d) 动态添加页面与删除页面

e) 背景设置静态页面

f) 音乐设置静态页面

g) 图片设置静态页面

总结：本周完成h5场景动画所需要的页面、添加了js动态交互控制场景页面的内容，目前可以自定义文本内容与基础样式、按钮的内容与样式，并实现了动态添加新页面和删除不必要的页面；其他工作协助了mark解决点餐界面所遇到的问题。

下周需要工作内容：

1. h5场景动画：
2. 背景设置的图片上传
3. 音乐设置
4. 图片设置的图片上传
5. 文本设置的动画控制

6.27

1. 微信公众号

a) 增加餐厅列表页面

2. 商户平台

a) 点餐添加弹出层

b) 使用js时间控件控制时间

3. h5场景动画

a) 选择动画方式获取

b) 背景设置图片上传、移除，页面动态添加与切换的背景图

c) 图片设置图片上传、移除，页面动态添加与切换的背景图

总结：本周工作难点是图片的上传与移除，页面切换与添加时动态更换背景图，经过查阅资料最终解决了切换的上传问题。其他工作就是协助了后台开发完成了一些难点问题。

下周工作内容：

完善图片上传遗留的一些问题、协助后台开发处理其他问题。

7-4:

1. h5场景动画
2. 背景、图片设置面板上传的添加与删除
3. 文本动画设置面板的添加类型、时间与延迟
4. 文本动画设置面板的预览控制、删除控制
5. 多页面添加的内容控制
6. 多个动画设置面板的添加和移除

2．微信公众号端

a)“我要买单”页面键盘增加一个卡券的按钮

b) 支付信息页面

3. 商户平台

1. 菜品销售榜界面

总结：本周完成了h5场景动画多个页面的图片上传与移除功能，同时也解决了多个页面的样式控制问题，动画的效果部分也完成了一些，可以对文本的动画方式、时间以及延迟进行控制和预览。

下周工作内容：单个内容添加多个动画控制、一个页面多个动画实现、多个页面动画实现

7-11:

各位，周报以后记得发到我的kevin.xog@orange666.com邮箱。

1. 商户平台
2. 登录页面移动端响应式适配
3. 点餐页面调整部分样式问题
4. 点餐页面添加公共的弹出层
5. 渠道后台

样式皮肤重新设置

1. h5场景动画
2. 文本可以添加多个动画效果
3. 文本可以删除不需要的动画效果
4. 切换不同的页面显示对应的动画效果
5. 预览动画可以查看的全部动画效果
6. 清除动画
7. 切换页面文本设置显示对应的动画设置

总结：本周完成了主要协助了mark完成了商户平台的登录页面适配以及解决点餐页面的制作问题；渠道后台完成了样式的匹配；h5场景动画制作完成了添加多个动画的添加、删除、切换、预览以及删除等功能；解决了oms系统的一些样式问题，暂时没有发现什么太大的问题。

下周工作内容：完善h5场景动画的其他功能以及修复一些发现的问题

7-18:

<http://demo.cssmoban.com/cssthemes3/cpts_274_nz/index.html>

1. 渠道后台
   1. 左边菜单添加下拉的切换图标
   2. 页面样式重新调整
2. 点餐页面
   1. 一起点修改样式
   2. 增加扫码下单
   3. 增加订单确认页面
3. oms后台
   1. 卡券基本信息页制作、js切换券类型数据
   2. 登录页面完成
   3. Alert弹出层添加执行回车事件
   4. 平台卡券列表编辑数据获取

总结：本周完成了渠道后台的页面重新布局和样式的调整；协助mark完成点餐的订单确认页面、增加扫码下单功能以及调整了一些样式问题；同时制作了oms后台的登录页面，以及协助angto解决了卡券管理/平台卡券列表遇到的问题，协助wilson完成了弹出层获取键盘的回车事件以及其他的js问题。

下周工作内容：桔橙运营平台的皮肤设置、解决渠道后台和oms问题

7-25:

1. 点餐页面
2. 历史订单添加了三个切换菜单
3. 添加了折扣和价格
4. 订单确认页面调整
5. oms后台
6. js获取多个商户值并进行匹配对比
7. 整体皮肤和登录页面匹配
8. 页面内容重新布局适配小屏电脑
9. 机构端页面改版
10. 优惠券首页
11. 商家首页
12. 代金券页面
13. 商户平台
14. 解决ME，IE 11浏览器更新读取数据缓存问题
15. 手机页面弹出层修改样式

总结：本周完成了点餐页面的样式调整问题，添加了更多的功能；oms后台的皮肤样式调整了和登录页面的风格保持一样；同时完成了机构端的页面；重点解决了商户平台的数据缓存问题。

下周工作内容：

商户平台添加菜品页的设计与实现、协助后台解决其他问题。

8.1

1. 桔橙运营平台

a) 首页公告栏设置高度为自适应

b) “财务管理/新增账户充值”页设置样式和js交互

2. 商户平台

a) 完成“添加菜品”页面

b) 完成“应用市场”应用市场的页面切图、代码实现

c) 完成“我的应用”的页面切图、代码实现

d) 完成“场景库”的页面切图、代码实现

e) 完成”我的海报”的页面切图、代码实现

f) “我的海报”页面的元素添加鼠标移入和移出显示遮罩层的动画效果

e) “场景库”“应用市场”页面的元素添加鼠标移入和移出显示遮罩层的动画效果

f) “菜品管理/修改菜品”页面设置 “自定义”口味按钮样式

g) “菜品管理/修改菜品”页面设置 “多规格”表格控制输入框宽度

3．点餐页面

a) 滑动选择用餐人数增加可点击数字选中

b) 更换了背景图、去掉店铺名称黑色边框的样式

c) 增加滑动数字能够看见选择的数字

d) 调整弹出层确认按钮的位置

e) 滑动选择用餐人数页面的头像加大

4. 代理商平台

a) 登录页面的切图与代码实现

b) 修复登录首页公告显示不对齐

c) 修改logo由背景图片改成图片路径

问题:

遇到的问题基本都是后台开发后样式出现的问题，还好都已解决。

工作计划:

听从Kevin的安排。

总结：

从拿到产品到每做一种效果都需要考虑到实现的方式，尤其是在动画方面具体还是需要自己尝试后才知道哪个效果才是最想要的，这就要求多测试，多沟通来完成

John

2016年8月6日

8.8:

1. 商户平台

a) 优惠券制作页面的按钮样式调整保持跟导航一样的配色

b) 修复ifame框架页面过高无法滚动到底部问题

c) js读取“应用市场”页面的数据

d) 首页头部的应用市场和退出更换位置，背景色、字体颜色

e) 修复首页iframe过高bug，子页iframe弹出层灰色背景显示不完全bug

f) 完成“应用市场”页面点击 “加入”后的弹框页面、在弹框页面点击“确认加入”后切换二维码图片

2. 代理商平台

a) 登录页面更换背景图、更换广告标语图、修改登录框字体大小

b) 修复IE浏览器下页脚会出现一块白色的bug

3. 机构端页面

完成个人信息设置、用户名修改、城市修改、生日修改、手机号码修改、密码修改页

4. 运营平台

a) 增加“总交易量”和“总笔数”显示、同时适配移动端

问题:

暂时没有太大的问题

工作计划:

“我的海报”页面的列表式、橱窗显示切换，其他听从Kevin的安排。

总结：

本周需要调整的样式文件和js内容比较多，出现了好几次同步更新代码不一致问题，好在不是很多，解决起来比较快，所以每次做新东西都需要拿到最新的代码来修改。

John

2016年8月12日

8.15:

一. 商户平台

1) “我的海报”页面的列表式、橱窗显示切换

2) “应用市场”弹出层二维码图片路径的获取

3) “应用市场”弹出层扫描二维码后触发导航点击事件并跳转

4) 头部导航栏调整为右对齐

5) 解决点击不同导航会出现页面移动问题

6) 解决“优惠券制作”的保存并预览按钮的浮动问题

7) js控制“应用市场”的加入“弹出框”显示到父窗口问题

8) 调整“应用市场”的加入“弹出框”位置样式为垂直居中显示

9) 在ifame子页面获取父窗口的ID以及在父窗口访问子页面

10) 排除并解决了登录页面公告为空时报的一个错误

11) 排除并解决了主页面的jquery-ui样式表报错问题

12) 排除并解决了”应用市场”页面js读取二维码失败错误

13) 调整“优惠券列表”的宽度适配整个ifame框架

14) 修复“优惠券制作”点击切换券类型出现页面跳动问题，同时设置与底部有点距离

15) 调整“会员管理”的宽度适配整个ifame框架

16) 修复“优惠券列表”无券的情况下，提示内容不居中问题

17) 更换加载中的“loading”图片，调整样式设置为居中显示

二．运营平台

1) 调整logo文字大小，设置顶部内容垂直居中

问题:

这次修复系统的bug太多，

工作计划:

听从Kevin的安排。

总结：

本周主要修复商户平台的bug，bug出现的原因是以前写代码的人员考虑的不周全，还有就是后来不断添加的功能和代码影响的系统出现bug。

8.22

一.商户平台

1. 修复“应用市场”右边的文本溢出不换行问题

2. 修复“优惠券推广设置”下滑没法显示下部分问题

3. 完成“报错页面”

4. 头部去掉“点餐管理”，并迁移到“我的应用”作为详情显示

5. 为“点餐管理”左侧菜单添加点击触发事件

6. 手机端弹出框调试样式控制页面不可滑动

7. 解决点餐页面图片不适配苹果系统问题

8. 解决自助点餐弹出框控制只能输入数字问题

9. 修改点餐页面左侧菜单高度样式

10. 点餐页面的订单确认页面添加“修改台位号”，并添加选择台位号弹出层

二．oms后台

1. 解决火狐浏览器点击添加图片高度会变问题

2. 手机端的title宽度加宽

3． 点击小图后显示大图的弹出层添加“可拖动”然后进行信息对比

问题:

oms上谷歌最新版浏览器上传图片插件点击反应迟钝

工作计划:

听从Kevin的安排。

总结：

由于写好的样式和修改的js的页面同步更新代码不能提交到svs，会出现了写好的样式代码、js代码被覆盖掉问题，因此最好的方法只能提交到前端先保存好，然后提示后台开发马上从前端更新，以便后台开发得到的都是最新的，最后我再到svn更新后台+前端到本地以便同步。

John

2016年8月26日

8-29:

一.商户平台

1. 解决iframe框架切换页面出现内容位置变化问题

2. 微信公众号“我的优惠券”页面添加优惠券类型切换

3. 优惠券类型切换设置固定在顶部

4. 优惠券添加“上拉查看更多”、“下拉加载更多”js滑动

5. 处理优惠券从后台加载数据后无法下拉请求数据问题

6. 解决“交易数据分布”右边表格位置出错问题

7. 优化页面翻页，启用了上一页、下一页

8. 修改时间插件，添加查询日期清空、确定项，可以清空选择的日期

9． 解决微信公众号优惠券向下滑动无法加载更多问题

二．oms

1. 解决了谷歌浏览器图片上传插件响应慢的问题

2． Js处理读取数据库图片显示变形问题

3. 首页添加审核通知

4. 解决隐藏的DIV导致读取数据库图片高度为0问题

5. 解决首页审核通知栏刷新图标样式问题

6. 添加loading加载遮罩层

三．机构端

1. 邮储详情代金券页面切片、页面实现

问题:

oms翻页插件优化涉及后台数据请求，需要wilson完成

工作计划:

听从Kevin的安排。

总结：

John

2016年9月2日

9-5:  
一.商户平台

1. 解决“营销设置”说明字体大小不一致的问题
2. 去掉应用市场图片的高度，解决变形问题
3. 排查并解决增值项管理的操作造成两个按钮高度不一致的问题
4. 解决火狐浏览器上面点击优惠券制作弹出层会出现下移问题

二．代理商平台

1. 控制当前页面为第一页时设置“首页”、“第一页”不可点击，当前页面为最后一页时设置“下一页”、“末页”不可点击

2. 解决分页选择最多条目时不显示翻页bug

3. 设置表格无数据的时候显示“当前无记录”

4. 调整登录页面的登录按钮位置

5. 解决由于js错误导致收缩面板无法收缩问题

6. 解决分页的宽度不导致换行问题

三．机构端

1. 制作优惠券列表

2. js控制上滑加载更多优惠券

3. 优惠券详情页增加“使用”按钮并控制居右显示

四．oms运营平台

1. 制作二维码列表

2. 商户管理/支付二维码弹出大图增加对应的文本，背景颜色加黑

3. 应用管理/应用信息列表/应用具体信息点击小图弹出大图增加可以旋转图片的功能

4．修复编辑弹出层内容垂直不对齐问题

5. 给后台上传的图片增加向左、向右翻转的效果

6. 协助angto调整部分页面的样式、js效果

五．会员卡制作完成发布之前的状态内容

问题:

暂无问题

工作计划:

完成会员卡制作剩余的部分页面

总结：

每解决一个问题都是一次代码重新阅读的过程，也是理解和思考这个功能如何实现的过程。

John

2016年9月9日

9-12:

一. 机构端邮储银行活动

1. 解决轮播图不滑动问题、ios系统下滑动卡顿问题

2. 添加css3动画的加载中loading

3. 调整页脚查看更多的内容样式问题

二． 商户平台

1. 微信公众号优惠券列表添加“退款”按钮

2． 完成卡片列表页、添加鼠标移动到卡片的翻转效果、鼠标移动到会员卡标题显示会员卡玩法

3． 完成会员卡制作页，包括基础设置、特权设置、其他设置

4. 完成卡片发布成功页

5. 解决查看更多优惠券后点击弹出层出现遮罩层只盖住部分问题

6. 修复微信公众号弹出框行高问题

问题:

暂无问题

工作计划:

听Kevin安排

总结：

这周主要完成了会员卡制作剩余的部分页面，同时配合wilson解决了机构端邮储银行活动的几个重要的问题，这些问题归根结底是由于动态加载数据时页面的高度为0导致，而解决的办法就是使用另外一个高度不为0的属性。

John

2016年9月14日

9-18:

一. 机构端邮储银行活动

1. 解决了底部按钮不在最顶层浮动问题

二． 商户平台

1. 控制“交易管理—收款小秘书”中的弹出层新增/编辑后能隐藏当前弹出层，修改公用提示框位置为居中显示

2. 完成卡片推广页面

3. 完成卡片管理页面

4. 完成卡片使用记录页面

5. 完成历史发卡记录页面

6. 卡片管理页面完成鼠标移上会员信息、锁定状态显示相应的详情

7. 卡片管理页面完成点击锁定、充值操作弹出弹出层

8. 历史发卡记录页面完成权益查看弹出层

9. 调整手机页面弹出层样式风格统一

三． 运营平台

1. 所有表格的行添加鼠标经过的样式

2. 调整公用提示框的样式

3. 解决分页列表报错不显示问题

4. 控制只读输入框的样式和其他输入框保持一致

5. 调整按钮激活样式复原

四． 代理商平台

1. 所有表格的行添加鼠标经过的样式

五． 机构端

1.解决代金券页面的布局问题

问题:

暂无问题

工作计划:

完善邮储活动，其他听Kevin安排

总结：

本周完成了卡片制作的其他相关页面，解决了一些代码叠加过多造成样式混乱问题，复用了部分代码。

John

2016年9月23日

9-26:

工作内容：

1. 完成机构端H5美宜多活动页面
2. Js判断用户使用的移动设备，输入框监听并适配设备，提示用户体验
3. 完成领取红包页面
4. 解决机构端手机输入框引入boostrap样式和js文件造成样式覆盖问题
5. 调整机构端商家店铺位置文本超过导致换行显示不正常样式问题
6. 设置oms搜索输入框分两行布局

其他：完成代码的交接任务，指导新同事熟悉代码结构

总结：非常感谢公司在半年多的时间里对我的培养，在工作的这段时间内也学习到了一些新的知识，同时积累了经验，现由于个人的发展需要，于今天正式离职，目前已经完成任务的交接工作，希望新同事接手我的工作会做的更好。顺祝：公司的业务蒸蒸日上，前景灿烂！

John

2016年9月30日